TERMES DE REFERENCE

Projet : Assistance technique pour la rénovation et l’extension du Musée National de Guinée

Recrutement d’un·e expert·e international·e ATMO – Appui Infrastructure

Sur place – à distance / Guinée - Conakry

# 1. Informations générales

Titre de la mission : Expertise perlée internationale en appui infrastructure et assistance à maîtrise d’ouvrage (ATMO)
Projet : Assistance technique pour la rénovation et l’extension du Musée National de Guinée (MNG)
Bénéficiaires : Ministère de la Culture et de l’Artisanat (MCA) / Musée National de Guinée (MNG)
Pays : République de Guinée

Bailleur : Agence française de Développement
Présence locale souhaitée : Missions régulières sur le terrain (Conakry) et accompagnement à distance entre les missions
Durée indicative : 137 jours répartis sur la période 2025 – 2030
Période estimative : Décembre 2025 – Mai 2030

# 2. Description du projet ou contexte

## 2.1 Contexte général

Le Gouvernement de la République de Guinée, à travers le Ministère de la Culture et de l’Artisanat (MCA), met en œuvre un ambitieux projet de rénovation, d’extension et d’équipement du Musée National de Guinée (MNG), avec l’appui financier de l’Agence Française de Développement (AFD).
Ce projet vise à doter le pays d’un musée moderne et durable, conforme aux standards internationaux, apte à préserver, documenter et valoriser le patrimoine culturel guinéen, tout en constituant un lieu d’éducation et de dialogue intergénérationnel.

La Guinée souhaite se doter d’un Musée national entièrement repensé, rénové et étendu, aux standards internationaux et prenant en compte les enjeux bioclimatiques et les réalités quotidiennes du pays.
Ce musée a vocation à documenter et transmettre l’Histoire et la culture du pays, prioritairement à sa jeunesse. Il constituera également la tête de pont du réseau muséal en Guinée.

La Guinée a sollicité un prêt de 16 M€ auprès de l’AFD pour mener à bien ce projet. Ce budget doit permettre de financer :

- La rénovation et l’extension du bâtiment, dans le cadre défini par l’étude de faisabilité et de l’esquisse architecturale financée par l’AFD ;

- L’élaboration et la mise en œuvre du pré-projet scientifique et culturel (PSC) approuvé par le MCA et le comité scientifique ;

- La transformation du musée en établissement public administratif (EPA) fonctionnel ;

- L’assistance technique identifiée nécessaire pour mener à bien l’ensemble de ce projet.

Afin de préciser au mieux le projet et les conditions de sa réussite, l’AFD a financé une étude de faisabilité incluant un diagnostic, un programme, un PSC et une esquisse architecturale.
L’ensemble des éléments du projet a été travaillé à partir de l’écosystème local et des futurs publics, discuté avec un Comité scientifique (CS) constitué à cette occasion, et validé par le MCA (maître d’ouvrage) et l’AFD (bailleur).

En parallèle de cet important projet, le MCA et l’Ambassade de France en Guinée ont souhaité créer un Musée virtuel, plateforme numérique de valorisation du patrimoine guinéen où qu’il se trouve dans le monde.
Sa mise en œuvre a été confiée à Expertise France, et financée sur Fonds Équipe France (FEF).
Bien que les deux projets relèvent de financements distincts (MEAE / AFD), ils sont étroitement liés : le chantier des collections doit notamment être mené en amont du projet de rénovation et d’extension du MNG, et financé par le FEF pour le compte des deux projets.

Ainsi, ce projet de rénovation et d’extension du Musée national de Guinée, d’un budget global de 16 millions €, se déploie sur une période de 54 mois (2025 – 2030) et comporte quatre composantes :

1. Réhabilitation, extension et équipement du musée ;
2. Élaboration et mise en œuvre du projet scientifique et culturel ;
3. Mise en place d’un nouveau cadre de gouvernance et de fonctionnement ;
4. Pilotage et mise en œuvre du projet.

## 2.2 L’assistance technique

Afin d’accompagner la maîtrise d’ouvrage dans la mise en œuvre du projet et d’assurer le renforcement durable des capacités du Ministère de la Culture et de l’Artisanat (MCA), de la Cellule de Suivi du Projet (CSP) et du Musée National de Guinée (MNG), le Ministère de la Culture et de l’Artisanat a confié à Expertise France la mise en place d’une Assistance Technique (AT) pluridisciplinaire.

L’AT constitue un dispositif d’appui intégré et progressif, articulant ingénierie de projet, expertises sectorielles et transferts de compétences. Elle combine des expertises résidentes, assurant un accompagnement de proximité, et des expertises perlées ou ponctuelles, mobilisées selon les besoins spécifiques des différentes phases du projet.

La méthodologie d’intervention repose sur une coordination étroite entre les trois volets d’appui :

- Volet 1 – Appui au pilotage du projet et assistance à maîtrise d’ouvrage (ATMO) : il couvre le pilotage général, la planification, la supervision technique des études et travaux, et le suivi de la performance du projet.

- Volet 2 – Accompagnement scientifique et culturel : il porte sur l’élaboration et la mise en œuvre du projet scientifique et culturel (PSC), la valorisation des collections, et la préparation du futur parcours muséal.

- Volet 3 – Accompagnement à la conduite du changement : il vise la transformation du MNG en établissement public administratif (EPA), la structuration de la gouvernance et le développement des compétences managériales et techniques des équipes.

Cette approche intégrée permet d’assurer la cohérence entre les dimensions infrastructurelles, culturelles et organisationnelles du projet, tout en veillant à la durabilité des acquis.
L’assistance technique d’Expertise France s’inscrit dans une logique de continuité avec le projet Musée virtuel de Guinée, actuellement en cours de mise en œuvre, afin de garantir une capitalisation croisée entre les volets numériques et physiques du futur musée.

En complément, l’AT jouera un rôle central dans la coordination des parties prenantes (MCA, MNG, AFD, maîtrise d’œuvre, bureaux d’études et de contrôle) et dans la mise en place d’outils de gouvernance efficaces (COPIL, manuels de procédures, indicateurs de performance).
Enfin, elle aura pour mission de structurer un plan de renforcement de capacités adapté aux besoins des équipes nationales : gestion de projets, suivi budgétaire, marchés publics, environnement et social, genre, communication et suivi-évaluation.

Sur le volet 1, un expert international en appui technique à maîtrise d’ouvrage (ATMO) sera mobilisé afin d’assurer la qualité, la conformité et la cohérence des études et travaux d’infrastructure, en lien étroit avec l’expert local ATMO, la CSP, et le pool d’expertises sectorielles.

L’expert·e international·e contribuera à la coordination, la validation technique et la montée en compétences de ce dispositif intégré d’appui technique.

# 3. Objectifs de la mission d’assistance technique

## 3.1 Objectif général

Sous la supervision de la Cheffe de mission résidente, et en coordination étroite avec la Chargée d’appui opérationnel, la Cellule de Suivi du Projet (CSP), l’expert·e local·e ATMO et la maîtrise d’œuvre, l’expert·e international·e interviendra en appui à la maîtrise d’ouvrage pour garantir la qualité, la conformité et la cohérence technique du projet, dans le respect des standards internationaux.

L’expert·e assurera également un appui à la coordination et au renforcement des capacités du pôle technique (ATMO local + CSP + experts sectoriels), dans une logique de transfert durable de compétences. L’expert·e interviendra à titre perlé, selon un calendrier d’appui combinant des missions sur site et des appuis à distance.

En phase de lancement, une actualisation des besoins exprimés et du calendrier seront élaborés en concertation avec l’équipe d’AT et la CSP, sous la supervision de la cheffe de mission afin de concevoir un plan de renforcement de compétences et une feuille de route de l’AT

L’expert·e international·e veille à la cohérence entre la conception architecturale, la programmation culturelle et les futurs usages du musée, en coordination avec les experts culturel, scientifique et gouvernance (volet 2 et 3 de l’AT)

## 3.2 Objectifs spécifiques

### A. Appui stratégique et technique au pilotage des études

- Appuyer la définition des besoins techniques, architecturaux, muséographiques et de conservation, dans le respect de la réglementation locale, en lien avec la CSP,

- Examiner et valider les études architecturales, techniques et scénographiques produites par la MOE (ESQ, APS, APD, PRO), en garantissant leur conformité avec les standards internationaux (sécurité incendie, accessibilité, conservation, circulation des publics) et les bonnes pratiques architecturales (analyse climatique, architecture bioclimatique, pérennité exploitation), en lien avec la CSP, la Maîtrise d’œuvre (MOE) et le Bureau de Contrôle (BCO),

- Formuler des recommandations techniques, esthétiques et fonctionnelles permettant d’optimiser la qualité et la durabilité du projet.

- Conseiller la maîtrise d’ouvrage (MCA/CSP) pour l’arbitrage entre options techniques, muséographiques et budgétaires.

B. Appui au recrutement et à la coordination du pool d’expertises du Volet 1

- Participer à la rédaction et à la validation des TDR des expertises à mobiliser (passations de marchés, administratif et financier, communication, suivi-évaluation, genre, études E&S, scénographie & signalétique, etc.).

- Appuyer la CSP et Expertise France dans le processus de sélection et de contractualisation des prestataires.

- Accompagner la coordination technique et méthodologique de ces expertises, en lien étroit avec l’ATMO local.

- Garantir la cohérence technique et temporelle entre les différentes interventions (infrastructure, scénographie, E&S).

- Assurer la supervision technique du binôme ATMO, garantissant la cohérence et la qualité des interventions du profil local. Il/elle encadre le transfert de compétences et veille à l’harmonisation des outils de suivi et de reporting.

### C. Appui à la passation et à la supervision des marchés en coordination avec l’expertise transversale « passation des marchés » et « administratif et financier »

- Accompagner la CSP dans la préparation et la passation des marchés relatifs à la maîtrise d’œuvre, au contrôle technique (BCO), aux études environnementales et sociales, ainsi qu’aux marchés de travaux et de fournitures

- Participer à l’élaboration des Dossiers d’Appel d’Offres (DAO), à l’analyse technique et financière des offres et à la formulation des recommandations de sélection (MOE, BCO, travaux, équipements).

- Vérifier la cohérence entre les marchés d’infrastructure, de scénographie et d’équipements muséographiques.

### D. Appui à la phase “études” et coordination technique

- Participer au suivi de l’avancement des études techniques et muséographiques.

- Participer au suivi de l’avancement de l’identification des besoins en équipements.

- Appuyer la CSP et l’ATMO local dans la coordination entre les différents prestataires (MOE, contrôleurs techniques, scénographes).

- Assurer le contrôle qualité des livrables d’études, le respect des délais et de la conformité à la réglementation locale. Proposer les ajustements nécessaires avant validation par la maîtrise d’ouvrage.

- Suivi des demandes de raccordement aux concessionnaires réseaux (EDG, SEG)

- Assurer les bonnes implication et communication auprès des parties prenantes (personnel musée, futurs visiteurs, riverains)

### E. Appui technique pendant la phase de travaux

- Effectuer des missions de suivi sur site à chaque phase clé (lancement, gros œuvre, second œuvre, réceptions).

- Examiner les rapports de chantier, états de paiement et avenants en appui à la CSP et à l’ATMO local.

- Évaluer la conformité technique, environnementale et sociale du chantier et formuler des recommandations correctives.

- Pilotage du respect des délais et alerter en cas de dérapage.

- Contribuer à la préparation et à la supervision des opérations de réception des ouvrages, du mobilier et de la scénographie.

- Contribuer à la préparation et la bonne passation des ouvrages entre la réception provisoire et la phase de garantie de parfait achèvement (GPA)

### F. Transfert de compétences et coordination

- Assurer un encadrement technique et un transfert de compétences à l’ATMO local et aux équipes de la CSP.

- Participer à la consolidation des outils de suivi technique et financier mis en place par la Cheffe de mission (PTAB, reporting, tableau de bord).

- Contribuer à la documentation technique du projet et à la capitalisation des bonnes pratiques.

- Favoriser la cohérence entre les deux volets “Musée réel” et “Musée virtuel”, dans une approche intégrée de la modernisation du réseau muséal guinéen.

## 3.3 Résultats attendus

L’intervention de l’expert·e international·e ATMO contribuera à assurer la qualité, la conformité et la cohérence technique du projet de rénovation et d’extension du Musée National de Guinée, tout en renforçant les capacités de la maîtrise d’ouvrage et des équipes locales.

À l’issue de sa mission :

- Un plan de renforcement de compétences de la CSP et des membres du musée est élaboré et traduit dans une feuille de route de l’AT qui est validée.

- Les besoins architecturaux, muséographiques et de conservation sont précisément définis, intégrant les contraintes bioclimatiques, sécuritaires, réglementaires et fonctionnelles du futur musée.

- Le pool d’expertises du Volet 1 est recruté, coordonné et opère de manière cohérente et complémentaire.

- Les études architecturales et techniques (ESQ, APS, APD, PRO) produites par la maîtrise d’œuvre sont revues, validées et alignées sur les standards internationaux en matière de sécurité incendie, accessibilité, conservation et durabilité environnementale.

- Les marchés de travaux et de fournitures sont préparés et passés avec un haut niveau de rigueur technique, grâce à un appui méthodologique et à des recommandations éclairées de l’expert·e.

- La qualité et la conformité des travaux sont assurées à chaque étape du chantier, avec des mesures correctives proposées en temps opportun.

- Le lien entre architecture, muséographie et scénographie est garanti, assurant la cohérence fonctionnelle et esthétique du futur équipement culturel.

- La réception des ouvrages se déroule dans de bonnes conditions techniques, avec un plan de maintenance et d’exploitation adapté au contexte guinéen.

- Les équipes du MCA, de la CSP et de l’ATMO local disposent d’un accompagnement personnalisé, favorisant la montée en compétence et l’autonomisation progressive de la maîtrise d’ouvrage.

- Les bonnes pratiques techniques et méthodologiques sont documentées, capitalisées et transférées, afin de renforcer la durabilité du dispositif et la reproductibilité pour d’autres projets muséaux en Guinée.

# 4. Livrables attendus

| Mission / Domaine d’intervention | Livrables associés | Échéance indicative |
| --- | --- | --- |
| Appui à la définition des besoins architecturaux, muséographiques et de conservation | Note de cadrage technique précisant la méthodologie d’appui, la coordination avec la chefferie et l’articulation avec l’ATMO local Plan de renforcement de capacités et feuille de route de l’AT (validée par en comité) sur le volet 1 Fiche de synthèse sur les besoins techniques, architecturaux, muséographiques et de conservation | Démarrage du volet (T1 2026) |
| Appui au recrutement du pool d’expertises | TDR validés pour les expertises à mobiliser (contrôle technique, E&S, MOE, scénographie) Notes d’analyse et recommandations de sélection | T1 2026 |
| Validation des études architecturales du MOE (ESQ, APS, APD, PRO) | Rapports de revue technique et de conformité des études Notes de recommandations et ajustements proposés avant validation par la CSP et Expertise France | T2 2026 – T2 2027 |
| Validation du cahier des charges équipements | Rapports de revue technique et de conformité du document aux besoins et aux plans Notes de recommandations et ajustements proposés avant validation par la CSP et Expertise France | T2 2026 – T2 2027 |
| suivi et contrôles et des rapports techniques du MOE | Rapports de visite du BCO en phase travaux | 2026–2029 |
| Conseil stratégique au MOA pour arbitrer entre options techniques | Notes de recommandations techniques et budgétaires Synthèses d’aide à la décision pour le MCA et la CSP Notes de validation technique et financière lors des passations de marchés | 2026–2028 |
| Coaching et transfert de compétences à l’expert ATMO local et à la CSP | Rapport de capitalisation des appuis techniques et formations réalisées Note de recommandations post-projet pour la durabilité du dispositif et la montée en compétence institutionnelle | 206–2030 |
| Suivi continu | Rapports trimestriels d’activités techniques Notes de supervision technique conjointe (CSP / ATMO local) | En continu |
| Après chaque mission à Conakry | Un rapport de mission (en lien avec les TDRs de la mission validés en amont par la cheffe de mission) indiquant les actions réalisées, difficultés rencontrées et propositions/recommandations pour la suite. | 2 semaines après chaque mission |

# 5. Coordination

L’expert·e travaillera sous la supervision directe de la Cheffe de mission résidente et en collaboration étroite avec la Chargée d’appui opérationnel et l’expert local ATMO basé à Conakry. Il/elle interagira régulièrement avec :
- Le Coordonnateur du Projet (CSP) ;
- Le Responsable des Composantes 1 et 4 ;
- Les bureaux d’études, entreprises et contrôleurs techniques ;
- Les experts transversaux (environnement & social, genre, passation de marchés, S&E).

La mission s’effectuera sous forme d’expertises perlées combinant :
- Des missions de terrain en Guinée (4 missions de 5 jours + appuis ponctuels à distance) ;
- Des appuis mensuels à distance (2 jours/mois en moyenne) pour le suivi administratif et technique.
Expertise France prendra en charge les déplacements, perdiems et logistique lors des missions à Conakry.

# 6. Profil recherché

Architecte ou ingénieur·e spécialisé·e dans la conception et la supervision de projets culturels ou patrimoniaux, disposant d’une solide expérience en maîtrise d’ouvrage et en gestion d’infrastructures muséales complexes.

L’expert·e devra justifier d’au moins 10 ans d’expérience dans la conduite ou le suivi de projets de construction, réhabilitation ou extension de musées ou d’équipements culturels aux standards internationaux.

Il ou elle maîtrisera :

- la coordination architecturale et muséographique (APS, APD, PRO) ;

- le contrôle qualité des ouvrages (sécurité incendie, accessibilité, conditions de conservation, circuits visiteurs, durabilité bioclimatique) ;

- le conseil technique et stratégique auprès d’une maîtrise d’ouvrage publique ;

- le transfert de compétences et l’accompagnement d’équipes locales.

Une expérience avec les bailleurs internationaux (AFD, UE, Banque mondiale…) et une bonne connaissance du contexte ouest-africain seraient des atouts appréciés.
Maîtrise du français exigée ; l’anglais est un atout.

# 7. Modalités de candidature

Les candidat·e·s intéressé·e·s sont invité·e·s à soumettre une offre technique et financière complète, comprenant :

- Une note méthodologique (3 à 5 pages) précisant la compréhension du mandat, la démarche proposée, la méthodologie d’intervention et les outils envisagés pour accompagner la CSP et l’ATMO local ;

- Une offre financière détaillée, exprimée en honoraires par jour-homme et en montant total pour la mission, incluant le nombre de jours estimés et la ventilation par phase (études, travaux, réception, etc.) ;

- Un curriculum vitae détaillé (6 pages maximum) présentant les expériences professionnelles pertinentes, notamment les projets muséaux, culturels ou patrimoniaux réalisés en contexte international.

Remarque : la contractualisation est soumise à la signature du contrat entre Expertise France et la Maîtrise d’Ouvrage locale (voir fiche ci-jointe également).

# 8. Annexes

Annexe 1 – Déclaration sur l’honneur relative aux critères d’exclusion et à l’absence de conflit d’intérêts